# Mise en conformité — Bonnes pratiques d’optimisation (Étapes 6.1 → 6.7)

Ce document récapitule tout ce qui a été mis en place pour conformer le projet Lab Scheduling Automation (Loyola) au processus d’optimisation décrit dans l’audit interne (AUDIT_OPTIMISATION_COMPLET). Chaque étape est traitée de A à Z, avec les fichiers concernés et la façon de la vérifier.

| Méta | Valeur |
| --- | --- |
| Date | 2026-06-18 |
| Branche | feature/optimization-conformance |
| Tests | 24 / 24 au vert (pytest tests/) |

## Tableau de synthèse

| Étape | Objectif | Statut | Livrables |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Formaliser le problème | ✅ | docs/PROBLEM_FORMULATION.md (versionné) |
| 6.2 | Séparer données/modèle + couche QA | ✅ | data_quality.py + intégration pipeline.py |
| 6.3 | Construire par incréments + tests de non-régression | ✅ | tests/ (24 tests) |
| 6.4 | Diagnostic d’infaisabilité | ✅ | diagnose_infeasibility() dans pipeline.py |
| 6.5 | Réglage & reproductibilité du solveur | ✅ | configure_solver(), add_week_hints(), graine fixe |
| 6.6 | Mesure de la qualité (KPIs) | ✅ | kpi_report.py + intégration pipeline.py |
| 6.7 | Industrialisation (CI, repro, jointure versionnée) | ✅ | .github/workflows/ci.yml, requirements-dev.txt, build_master_schedule.py, .gitignore |

## 6.1 — Formaliser le problème

Document de référence versionné docs/PROBLEM_FORMULATION.md : ensembles, paramètres, variables de décision, contraintes dures C1/C4/C5, contraintes souples (pénalités first_excess=100, last_deficit=100, gap=200, parité=50, salle réservée=100 000) et fonction objectif. Il clarifie surtout l’architecture en 2 étages (glouton fige jour/bloc/salle → CP-SAT décide la semaine), donc le sens exact du mot « OPTIMAL ».

## 6.2 — Données / modèle séparés + couche qualité (QA)

Nouveau module data_quality.py, sans effet de bord, qui : - vérifie l’intégrité du master (colonnes critiques, IDs vides) ; - réconcilie la jointure aulario ⋈ alumnos et chiffre les orphelins ; - réconcilie la formation des groupes (anti-fuite « overflow ») : inscrits vs placés vs non placés, par matière.

Validé sur données réelles : reproduit la perte 969 → 938 (31 étudiants, 3,2 %) identifiée dans l’audit. Intégré dans run_pipeline (non bloquant par défaut, mode strict=True pour CI/tests). Sorties : reports/data_quality_report.{json,txt}.

## 6.3 — Incréments + tests de non-régression

Suite tests/ (pytest), 24 tests, exécutée en < 0,5 s sans lancer le solveur complet : - test_data_quality.py — intégrité, réconciliations, mode strict ; - test_kpi_report.py — KPIs, robustesse aux entrées vides ; - test_solver_config.py — paramétrage, warm-start, diagnostic, mini-résolution CP-SAT ; - test_problem_constants.py — cohérence des constantes documentées en 6.1.

## 6.4 — Diagnostic d’infaisabilité

diagnose_infeasibility() : au lieu d’un simple « INFAISABLE », identifie les couples (salle|matière, jour, bloc) sur-saturés (plus de séances que de semaines disponibles) et écrit reports/infeasibility_S<n>.txt. Appelé automatiquement quand le solveur échoue, avant le repli (recovery).

## 6.5 — Réglage & reproductibilité du solveur

configure_solver() centralise pour tous les appels (principal + repli) : random_seed = 42, relative_gap_limit = 0.02, max_time_in_seconds, log_search_progress. add_week_hints() fournit un démarrage à chaud (semaines régulièrement espacées, hints non contraignants). Résultats désormais reproductibles d’une exécution à l’autre.

## 6.6 — Mesure de la qualité (KPIs)

Nouveau module kpi_report.py : à chaque exécution, calcule % de placement, nb de groupes / overflow / récupérés, distribution des tailles, équilibrage par jour (suivi du goulot du vendredi), occupation des salles, et statistiques solveur (statut, objectif, gap, temps). Sorties : reports/kpi_report.{json,txt}. On ne se contente plus d’un « ça tourne ».

## 6.7 — Industrialisation

- CI GitHub Actions .github/workflows/ci.yml : sur push/PR, installe les dépendances, vérifie la syntaxe et lance pytest (Python 3.11 et 3.12).

- requirements-dev.txt : dépendances de test reproductibles.

- build_master_schedule.py : script de jointure versionné et instrumenté QA (clé MixtoID), avec avertissement documenté sur les règles de normalisation horaire amont non fournies (pas de reconstruction « octet pour octet » inventée).

- .gitignore : exclut caches et sorties générées (reports/).

## Comment vérifier

# 1) Tests de non-régression (rapide, sans solveur)
pip install -r requirements-dev.txt
pytest tests/ -v

# 2) Régénérer/diagnostiquer la jointure (QA)
python build_master_schedule.py \
    --alumnos data_clean/report_AlumnosGruposCentroDecanos.xlsx \
    --aulario data_clean/revisionAulario.xlsx \
    --out data_clean/master_schedule_rebuilt.csv

# 3) Pipeline complet -> génère aussi reports/data_quality_report.* et reports/kpi_report.*
python pipeline.py

Tous les nouveaux modules sont défensifs (ils ne cassent jamais le pipeline : try/except, non bloquants par défaut) et testables isolément.

## Journal des versions

| Version | Date | Changement |
| --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2026-06-18 | Mise en conformité initiale des étapes 6.1 → 6.7. |